石油化工管理干部学院

综合楼南门雨棚提升维修工程询价公告

**1. 询价条件**

**石油化工管理干部学院（以下简称学院）隶属于中国石油化工集团公司（以下简称集团公司），学院总部座落于北京市朝阳区立水桥，是集团公司党校、人才培训中心、继续项目教育中心、信息技术培训中心和远程教育中心六位一体的高级人才培训基地，具有培训、研究和咨询三大功能。本工程包含如下几项：雨棚制作以及提升安装；更换门楣以及门口14个柱子石材；旋转门以及两边消防门的更换； 综合楼入口步梯整体外扩，踏步由六步变五步，踏步两边由斜边改为直角。**

**询价人为石油化工管理干部学院，建设资金来自企业自筹，石油化工管理干部学院综合楼南门雨棚提升维修工程已具备询价条件，特邀请有意向的承包商参与询价。**

**2. 项目概况与询价范围**

**2.1 项目名称：石油化工管理干部学院综合楼南门雨棚提升维修工程。**

**2.2 项目地点：北京市朝阳区立水桥北甲1号。**

**2.3 询价范围：学院综合楼南侧正门雨棚维修，包括但不限于：雨棚更新、抬高，踏步及坡道更新，图纸范围内裙房幕墙更新，电动平开门及周边幕墙玻璃更新，配套灯光、照明、排水管线、监控施工等。**

**2.4 报价方式：按询价通知书规定格式提供报价明细。**

**2.5 报价要求：甲方只接受一次报价，控制价297万元。**

**2.6 工期要求：2023年2月20日完成：图纸范围内裙房幕墙更新（含10个柱子），原雨棚铝板喷漆，破损玻璃更新，破损地面石材更新。如不能完成，需承担甲方损失。剩余工程量7-8月施工，已学院开工令为起始时间。**

**3．报价人资格要求**

**3.1 报价人应具备以下基本资格条件：**

**（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人，经营范围需涵盖本询价项目业务范围；**

**（2）只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于询价单位的报价人才能参加报价；**

**（3）财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同；**

**3.2 本次询价不接受联合体投标。**

**3.3 本次询价资格审查方式：资格预审。**

**3.4报价人应慎重考虑并决策是否参与本询价项目的投标。若获取了询价文件后决定不参与投标，请在递交报价文件截止时间5天前书面通知询价人。**

**4．询价文件及相关资料获取**

**4.1 获取询价文件、图纸等相关资料时间：**

**（1）获取开始时间：****2023年1月11日。**

**（2）获取截止时间：****2023年1月13日。**

**5．报价文件编制及递交**

**5.1编制方式：报价文件须按照询价人询价通知书要求进行编制。**

**5.2递交时间：报价截止时间前均可递交。**

**5.3报价截止时间：****2023年1月13日 。**

**5.4递交方式：根据甲方要求递交。**

**6．开标**

**6.1开标时间：****2023年1月15日 。**

**6.2开标地点：北京市朝阳区立水桥北甲1号。**

**7．其他**

**7.1本次询价对询价人不作经济补偿。**

**7.2请报价人注意：在开标前自己的身份应对其他报价人保密。**

**8．询价人**

**名称：****石油化工管理干部学院；**

**地址：****北京市朝阳区立水桥北甲1号；**

**邮编：****100012；**

**联系人：****崔杰；**

**电话：****010-52591905；**

**电子邮箱：****cuij.glgy@sinopec.com。**

**9．公告发布期限**

**本公告发布期限：2023.1.11-2023.1.13。**